Dokumentation &

Projekttagebuch

Innovation Lab 1

Jahr 2025/26

Projekt: 2buggAI

Team: 34

- Allgemeine Informationen

Projektname: 2buggAI

Supervisor: Prof(FH) Dr. DI Mehnen

Innovation Lab 1, Wintersemester 2025/26

Projektteam:

Nikola Cvetkovic, if24b103@technikum-wien.at, Informatik

Haakon Hu, if24b264@technikum-wien.at, Informatik

Krystian Kedzior, if24b272@technikum-wien.at, Informatik

Yasin Hammad, if24b113@technikum-wien.at, Informatik

Management-Summary des Projektes

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Prototyps für KI-unterstütztes Debugging in verschiedenen Programmiersprachen. Der Ansatz nutzt vor allem große Sprachmodelle (LLMs) wie Claude oder ChatGPT zur automatischen Fehlerbeschreibung, -lokalisierung und -behebung bei minimaler Codeänderung. Untersucht werden dabei unterschiedliche Fehlertypen – von syntaktischen und logischen über Designfehler bis hin zu schwer reproduzierbaren Heisenbugs und Schrödinger-Fehlern. Durch die Integration von Debugging-Tools wie Valgrind oder gdb soll das Projekt den Debugging-Prozess effizienter, verständlicher und robuster gestalten.

Rahmenbedingungen und Projektumfeld

Das Projekt wird im Kontext moderner Softwareentwicklung mit Fokus auf Qualität, Performance und Fehlertoleranz umgesetzt. Da der Prototyp für KI-unterstütztes Debugging mehrere Programmiersprachen und bestehende Tools (z. B. Valgrind, gdb) integriert, ist eine modulare und sprachübergreifende Architektur erforderlich. Grundlage bildet der Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) wie Claude, ChatGPT oder Mistral, die über sichere Schnittstellen eingebunden werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Datenschutz- und Sicherheitsaspekten, da bei Debugging-Sessions potenziell sensible Quellcodedaten verarbeitet werden.

Das System wird auf gängigen Entwicklungsplattformen lauffähig sein und offene Schnittstellen für die Integration in bestehende IDEs (z. B. VS Code) vorsehen. Tests erfolgen in einer kontrollierten Entwicklungsumgebung mit simulierten Fehlern unterschiedlicher Typen (syntaktisch, semantisch, logisch).

Der erste lauffähige Prototyp soll bis Ende des vierten Sprints bereitstehen, um anschließend für Usability- und Funktions-Tests genutzt zu werden.

Semester-Roadmap

Das Projekt wird in sechs Sprints über das Semester hinweg umgesetzt. Das Team besteht aus vier Mitgliedern, die gemeinsam Planung, Entwicklung, Test und Dokumentation des KI-gestützten Debugging-Prototyps übernehmen. Jeder Sprint umfasst rund zwei bis drei Wochen. Ziel ist es, bis zum Ende des sechsten Sprints einen lauffähigen Prototyp sowie eine vollständige Abschlusspräsentation bereitzustellen.

| Sprint | Zeitraum | Ziele / Schwerpunkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektstart | Anforderungsanalyse, Recherche zu LLM-Tools (Claude, ChatGPT, Mistral) und Debugging-Umgebungen (Valgrind, gdb), Einrichtung der Entwicklungsumgebung |
| 2 | Konzeptphase | Architekturentwurf, Definition der Schnittstellen zwischen LLM und Debugging-Tools, Erstellung erster Beispieldaten |
| 3 | Prototyping I | Implementierung der Basisfunktionen (Fehlererkennung, Fehlerbeschreibung, Kommunikation mit LLM), erster funktionsfähiger Prototyp |
| 4 | Prototyping II | Erweiterung um komplexe Fehlertypen (Heisenbugs, Schrödinger-Bugs), Tests mit unterschiedlichen Programmiersprachen |
| 5 | Finalisierung des Prototyps | Usability-Tests, Optimierung der LLM-Prompts, Performance-Analyse, Sicherstellung minimaler Codeänderungen |
| 6 | Abschlussphase | Dokumentation, Erstellung und Durchführung der Abschlusspräsentation |

Geschätzter Gesamtaufwand: ca. 420 Personenstunden (4 Personen × 6 Sprints × ~17,5 Stunden/Sprint).
Das Projekt ist so geplant, dass alle wesentlichen Funktionen und Tests bis Ende des fünften Sprints abgeschlossen sind.

Collaboration & Tooling

https://github.com/Dirk1306/2buggAI - GIT, VS Code, Intellij Ultimate

Anmerkungen

-

- Projekt-Kurzbeschreibung

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines KI-gestützten Debugging-Prototyps, der Entwicklerinnen beim Erkennen, Verstehen und Beheben von Programmfehlern unterstützt. Der Prototyp soll mit Hilfe großer Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT, Claude oder Mistral den Debugging-Prozess effizienter machen. Dabei steht nicht die reine Code-Korrektur im Vordergrund, sondern die Fehleranalyse, Lokalisierung und Beschreibung, um Entwicklerinnen beim Verständnis komplexer Fehlerursachen zu unterstützen.

Das System soll in der Lage sein, verschiedene Fehlertypen – darunter syntaktische, semantische, logische oder Designfehler – zu erkennen und zu erklären. Besonders relevant sind schwer reproduzierbare Fehler wie Heisenbugs (Fehler, die nur unter bestimmten Umständen auftreten) oder Schrödinger-Bugs (Fehler, die erst beim Lesen oder Analysieren des Codes erkannt werden). Dabei wird die KI in eine bestehende Debugging-Umgebung integriert und mit gängigen Tools wie Valgrind oder gdb kombiniert, um eine automatisierte Fehleranalyse zu ermöglichen.

Ziele und Deliverables

Am Ende des Projekts soll ein funktionierender Prototyp vorliegen, der folgende Funktionen erfüllt:

- Annahme von Quellcode und Fehlerausgaben (Logs, Compiler- oder Laufzeitfehler)

- Automatische Fehlerbeschreibung und Ursachenanalyse durch ein LLM

- Lokalisierung fehlerhafter Codeabschnitte

- Vorschläge für mögliche Korrekturen mit minimalen Codeänderungen

- Integration mit mindestens einem Debugging-Tool (z. B. Valgrind oder gdb)

- Dokumentation der Debugging-Pipeline und Evaluierung der Ergebnisse

Das Projektteam (4 Personen) setzt diese Funktionen innerhalb von 6 Sprints um. Im fünften Sprint soll der Prototyp vollständig lauffähig sein und im Rahmen einer Präsentation vorgestellt werden.

Größte Herausforderungen

- Zuverlässigkeit von LLMs: Sprachmodelle neigen zu ungenauen oder halluzinierten Aussagen. Eine klare Validierung der KI-Antworten ist notwendig.

- Integration verschiedener Technologien: Die Kombination von LLMs mit traditionellen Debugging-Tools und mehreren Programmiersprachen erfordert eine flexible Architektur.

- Fehlerbewertung: Die Identifikation der tatsächlichen Ursache eines Fehlers bleibt anspruchsvoll und erfordert Tests in verschiedenen Szenarien.

Mehrwert für Anwender*innen

Der größte Nutzen liegt in der Zeitersparnis und Verbesserung der Fehlersuche. Durch die Nutzung von LLMs können Entwickler*innen Fehler schneller verstehen und beheben, insbesondere in komplexen Projekten oder bei schwer reproduzierbaren Fehlern. Die Lösung fördert zudem den Wissenstransfer, da die KI Erklärungen in natürlicher Sprache liefert – ideal für Lern- und Ausbildungssituationen.

Projektumfang (Scope)

Im Rahmen dieses Projekts wird ein Prototyp erstellt, der grundlegende Debugging-Unterstützung in typischen Programmierumgebungen demonstriert.
Nicht-Ziele sind:

- Die vollständige Automatisierung des Debugging-Prozesses

- Eine kommerzielle oder produktionsreife Software

- Unterstützung aller Programmiersprachen oder komplexer Build-Systeme

Stattdessen liegt der Fokus auf der Machbarkeitsanalyse und Funktionsdemonstration eines intelligenten, KI-basierten Debugging-Workflows.

Vorgehensweise

Die Entwicklung folgt einer iterativen Vorgehensweise mit 6 Sprints (Planung, Prototyping, Testing). In den frühen Phasen werden bestehende Debugging-Tools und LLMs evaluiert, um die optimale Kombination zu bestimmen. Darauf folgt die Implementierung einer modularen Pipeline zur automatischen Fehleranalyse. Abschließend wird der Prototyp getestet und anhand realistischer Szenarien bewertet.

- Spezifikation der Lösung

< Nach Abschluss der Auftragsklärung (Vorprojekt-Phase) starten Sie die Projektdurchführung. Erstellen Sie parallel zur Umsetzung Ihres Projekts über die Sprints hinweg eine Spezifikation Ihrer Lösung!

Vor jedem Sprint müssen mindestens jene Details spezifiziert sein, die Sie im kommenden Sprint umsetzen werden. Verwenden Sie hierzu Techniken wie zum Beispiel das Schreiben von Epics & User Stories und bauen Sie ein Product Backlog auf (wenden Sie die LV-Inhalte aus der LV Agiles Projektmanagement an).

Verwenden Sie zur Spezifikation generell Visualisierungstechniken, die zur Aufgabenstellung passen. Zum Beispiel können ergänzend zu den Mockups und User Stories auch Datenbankdiagramme, Klassendiagramme, oder Sequenzdiagramme (Darstellung zeitlicher Abläufe) sinnvoll sein.

Normalerweise geht man vom Groben zum Detail vor. Die Gliederung dieses Abschnitts kann wie folgt aussehen:

- Systemumfeld: Beschreiben Sie die Abgrenzung der umzusetzenden Lösung (Systemgrenzen)

- Features (Funktionale Anforderungen): Alle geforderten Lösungseigenschaften - bei Software i.d.R. die Features bzw. eine Beschreibung dieser als User-Stories o.ä.)

  - Erstellen Sie Screen Mockups aller wesentlichen UI-Ansichten!

- Schnittstellen: Alle relevanten Schnittstellen Ihrer Lösung.

- Qualitätseigenschaften, technische Anforderungen (Nicht-Funktionale Anforderungen): Performance, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Benutzbarkeit, Angaben zur Architektur und Erweiterbarkeit, etc.

- Sonstige „nicht auf den ersten Blick klare“ aber wesentliche Lösungsmerkmale!

Stimmen Sie mit Ihrer Betreuer*in ab, wie die Spezifikation aufgebaut sein soll!

Fragen Sie nach, wann immer Sie das Gefühl haben, es könnte sich um ein Missverständnis oder unterschiedliche Erwartungen handeln oder wenn Sie eine Anforderung nicht ganz klar verstanden haben! >

- Aufwandschätzung

Für die Umsetzung des Projekts wird der Gesamtaufwand auf Grundlage der geplanten 6 Sprints und der Teamgröße von vier Personen geschätzt.
Als Schätzmethode wurde eine intuitive Aufwandsschätzung kombiniert mit der Sprint-Planung (ähnlich der Planning-Poker-Methode) verwendet. Dabei wurde der durchschnittliche Zeitaufwand pro Sprint pro Person mit ca. 15–20 Stunden angesetzt, um die Konzeption, Entwicklung, Tests und Dokumentation realistisch abzubilden.

| Sprint | Inhalt / Schwerpunkt | Geschätzter Aufwand (Personenstunden) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektstart, Anforderungsanalyse, Setup | 60–80 |
| 2 | Konzeptphase, Architektur, Schnittstellenplanung | 60–80 |
| 3 | Implementierung Basisfunktionen, erster Prototyp | 80–100 |
| 4 | Erweiterung um komplexe Fehlertypen, Integration | 80–100 |
| 5 | Testing, Debugging, Optimierung | 60–80 |
| 6 | Dokumentation, Präsentation, Abschlussarbeiten | 40–60 |
| Gesamt | — | ca. 380–500 Stunden |

Geschätzter Gesamtaufwand: ca. 420 Personenstunden (4 Personen × 6 Sprints × ~17,5 Stunden/Sprint).

Diese Schätzung berücksichtigt sowohl Entwicklungsarbeit als auch Zeit für Planung, Kommunikation, Testing, Präsentationsvorbereitung und Dokumentation. Der Aufwand wird im Verlauf des Projekts regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.

In InnoLab 2 und InnoLab 3: Verwenden Sie die erklärte Delphi Methode, um den Aufwand für diese Semester zu schätzen, schreiben Sie hier die Ergebnisse erklärend rein und verweisen Sie auch auf das verwendete Excel Dokument. >

- Auslieferung

< In diesem Abschnitt beschreiben Sie den Lieferumfang Ihrer Lösung und alles was man benötigt, um diese an einen Kunden oder ein anderes Softwareteam weiterzugeben (wird in der Praxis auch oft als „Hand-over to Operations“ bezeichnet, wenn die Lösung in die Betriebsphase übergeht).

- Fertige Lösung oder Lösungskomponenten inklusive Source-Code

- Systemarchitektur und Datenhaltung

- Liste etwaig benötigter Lizenzen und Info über Copyrights (z.B. wenn Dritt-Software / Frameworks o.ä. verwendet wurden).

- Etwaige Vorgaben zur Hardware

- Beschreibung wie man Ihre Lösung installiert inklusive Liste aller zu installierenden Komponenten, Installationsprozeduren, Migration von Datenbeständen, etc.

Die Inhalte dieses Abschnitts zumeist projektspezifisch. Stimmen Sie mit Ihrer Betreuer*in ab, was dieser Abschnitt genau enthalten soll!

- Unser Projekt-Tagebuch

Woche 1 – Kick-off mit dem Betreuer

Im ersten Meeting mit unserem Betreuer haben wir das Projektthema und die Erwartungen besprochen. Ziel ist die Entwicklung eines KI-gestützten Debugging-Prototyps mit Fokus auf Fehlerbeschreibung und Lokalisierung. Zudem wurden mögliche Technologien (LLMs wie ChatGPT, Claude, Mistral sowie Debugging-Tools wie Valgrind oder gdb) diskutiert und der grobe Projektumfang festgelegt.

Erkenntnisse:

- Projektziel und Scope definiert

- Erwartungshaltung des Betreuers geklärt

- Erste Aufgabenverteilung im Team

Woche 2 – Team-Meeting und Dokumentation

Im zweiten Meeting haben wir im Team an der Projektdokumentation gearbeitet, die Inhalte wie Management Summary, Roadmap und Sprints erstellt. Wir haben außerdem erste Ideen gesammelt, wie die Debugging-Pipeline des Prototyps aufgebaut werden könnte und welche Tools wir dafür evaluieren wollen.

Erkenntnisse:

- Dokumentstruktur und Aufgabenverteilung festgelegt

- Erste technische Ansätze besprochen

Sprint 1 – Projektstart (29.10.2025)

In Sprint 1 lag der Fokus auf dem Projektstart und der grundlegenden Vorbereitung. Das Team führte eine erste Anforderungsanalyse durch, definierte die Projektziele und begann mit der Recherche zu den einzusetzenden Technologien.
Ziel war es, eine gemeinsame technische und organisatorische Basis zu schaffen, damit in den folgenden Sprints effizient gearbeitet werden kann.

Tätigkeiten im Team:

- Das Projekt wurde inhaltlich mit dem Betreuer abgestimmt.

- Eine Projektstruktur (Ordner, Repository, Versionsverwaltung) wurde eingerichtet.

- Recherchen zu LLMs (Claude, ChatGPT, Mistral) und Debugging-Tools (Valgrind, gdb) wurden durchgeführt, um die am besten geeignete Ansätze für die Integration zu bewerten.

- Erste Projektdokumente (Management Summary, Roadmap, Aufwandsplanung) wurden erstellt.

Aufgabenverteilung:

- Haakon Hu: Einrichtung der Projektstruktur und GitHub-Repository, Grundaufbau der Dokumentation (18 h)

- Krystian Piotr Kedzior: Vergleich und Analyse verschiedener LLMs hinsichtlich Debugging-Fähigkeit und API-Nutzung (17 h)

- Nikola Cvetkovic: Recherche von Debugging-Tools wie Valgrind und gdb (16 h)

- Yasin Hammad: Zusammenführung der Dokumentation, Erstellung der Sprintübersicht und Anforderungen (17 h)

Erkenntnisse:

- Technologische Basis und Toolauswahl stehen fest.

- GitHub-Workflow und Aufgabenverteilung im Team sind klar definiert.

- Die weitere Arbeit kann ab Sprint 2 inhaltlich starten (Architektur- und Konzeptphase).